附件3：

2024年度柳州市公共资源交易领域水利类项目

联合专项整治情况分析报告

一、基本情况

此次联合专项整治从广西综合评审专家库中随机抽取2名评标专家组成检查组，对2023年11月1日至2024年10月31日完成交易的水利类项目按照不低于项目数10%的比例进行随机抽查，检查形式为集中查阅招标投标过程成果存档文件，共抽检项目9个，发现存在问题的项目7个，已督促招标人及招标代理单位严格落实责任进行核实、整改。

二、检查情况

根据专家的检查成果，所有抽查项目招标程序基本规范，未发现弄虚作假和串通投标的现象；未发现规避招标、未招先建和未依法进场交易的现象；未发现有领导干部插手工程建设项目招标投标的现象；未发现有项目在招标投标过程中设置不合理限制和壁垒的现象；未发现有项目将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件的现象。

- 存在的主要问题

联合专项整治发现问题14个，如个别项目档案资料整理不符合要求、不规范；个别项目档案资料招标情况书面报告材料不规范；个别项目档案资料不齐全，无建设单位签订的廉政承诺书。

- 下一步工作要求

针对检查发现问题，市水利局已下发整改通知至各县（区）水行政主管部门，要求各县（区）水行政主管部门组织并督促相关责任单位列出整改计划，分类开展问题整改，作出整改方案，明确责任单位，责任人和整改时限，形成问题整改台账，逐项落实销号。同时，督促县（区）水行政主管部门以发现问题为导向，梳理制度、人员、执行等问题的短板，切实落实举一反三的措施，并对照检查开展自查自纠，对辖区内负责监管的项目开展排查，杜绝问题再次发生，提高管理水平。

附表：水利类项目专项整治发现问题及处理情况统计表

- 附表：

水利类项目专项整治发现问题及处理情况统计表

| 序号 | 招标项目名称 和代码 | 招标单位 | 招标代理机构 | 招标投标行政监督部门 | 抽查中发现问题的具体情况 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳州市沙埔河水库及灌区工程规划报告编制（E4502002821021339） | 柳州市水利工程建设发展中心 | 广西全捷工程咨询有限公司 | 柳州市水利局 | 1.招标文件公章未盖全； 2.整编资料无柳州市公共资源交易平台网站的招标公告； 3.代理机构（广西全捷工程咨询有限公司）结果确认书招标人未签署采购单位意见。 | 已下发整改通知书，并收到整改回复，整改完毕。 |
| 2 | 广西融安县泗维河中型水库除险加固工程（E4502002821021473） | 融安县水利工程管理站 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 融安县农业农村局 | 招标情况书面报告材料不规范，未在中标通知书发出之日起15日内递交，招标人未落款。 | 已下发整改通知书，并收到整改回复，整改完毕。 |
| 3 | 广西融安县浪溪河大将镇三马至大潭、大将镇富乐至合璧、板榄镇东岭村委、雅瑶乡章口村西古坡河段治理工程（E4502002821021286） | 融安县水利工程管理站 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 融安县农业农村局 | 1.电子文件中未发现建设单位廉洁承诺书; 2.电子文件中招标控制价未加盖注册工程师执业章； 3.电子文件中招标文件、招标控制价未加盖公章。 | 已下发整改通知书，并收到整改回复，整改完毕。 |
| 4 | 广西鹿寨县石榴河寨沙镇下寨屯、镰刀湾屯河段整治工程（E4502002821021460） | 柳州鹿源水利投资有限责任公司 | 大成工程咨询有限公司 | 鹿寨县水利局 | 1.整编资料无柳州市公共资源交易平台网站的招标公告； 2.开标全过程记录无招标人、招标代理机构人员的签字。 | 已下发整改通知书，并收到整改回复，整改完毕。 |
| 5 | 广西融水县榄口灌区续建配套与现代化改造项目Ⅲ标（E4502002821021481） | 融水苗族自治县水利工程建设发展中心 | 广西鹏逸工程咨询有限公司 | 融水苗族自治县水利局 | 1.整编资料无中标人的投标文件； 2.整编资料无建设单位签订的廉政承诺书。 | 已下发整改通知书，并收到整改回复，整改完毕。 |
| 6 | 融水苗族自治县永乐镇古盆河水厂改造提升工程二期工程（重）（E4502002821021610） | 融水苗族自治县水利工程建设发展中心 | 广西鹏逸工程咨询有限公司 | 融水苗族自治县水利局 | 1.整编资料无中标人的投标文件； 2.整编资料无建设单位签订的廉政承诺书。 | 已下发整改通知书，并收到整改回复，整改完毕。 |
| 7 | 广西主要支流柳江治理项目-柳城县龙头镇治理工程勘察设计（E4502002821021616） | 柳城县防洪堤工程管理处 | 广西润德工程技术咨询有限公司 | 柳城县水利局 | 招标资料未整理装订归档。 | 已下发整改通知书，并收到整改回复，整改完毕。 |